Yapım işlerinde kullanılan farklı tutanak türleri bulunmaktadır. İhtiyacınıza en uygun olanı seçebilirsiniz:

1. Yapım İşleri Hadef Tutanağı:

- Amaç: Yapılan işlerin miktarını ve değerini belirlemek için kullanılır.

- İçerik: İş kalemleri, birim fiyatları, yapılan iş miktarları, hakediş tutarı gibi bilgiler yer alır.

2. Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı:

- Amaç: İşin tamamlandığını ve sözleşmeye uygun olduğunu tespit etmek için düzenlenir.

- İçerik: İşin tanımı, yüklenici bilgileri, işin kontrol sonuçları, eksiklikler, komisyon kararları gibi bilgiler bulunur.

3. Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı:

- Amaç: Geçici kabulden sonra belirlenen eksikliklerin giderildiğini ve işin tamamen tamamlandığını onaylamak için düzenlenir.

- İçerik: Geçici kabul tutanağındaki bilgilerin yanı sıra, kesin kabul tarihi, teminat iadesi gibi bilgiler yer alır.

4. Yapım İşleri Günlük Tutanak:

- Amaç: İnşaat sahasında günlük olarak yapılan çalışmaları, kullanılan malzemeleri, iş gücünü ve diğer önemli bilgileri kaydetmek için kullanılır.

- İçerik: Tarih, hava durumu, yapılan işler, kullanılan malzeme miktarları, işçi sayısı, iş güvenliği önlemleri gibi bilgiler yer alır.

5. Yapım İşleri Vukuat Tutanak:

- Amaç: İnşaat sahasında meydana gelen iş kazaları, hasarlar, şikayetler gibi olayları kayda geçirmek için kullanılır.

- İçerik: Olayın tarihi, saati, yeri, tanıklar, olayın tanımı, alınan önlemler gibi bilgiler yer alır.

Örnek - Yapım İşleri Günlük Tutanak:

YAPIM İŞLERİ GÜNLÜK TUTANAĞI

Tarih: 05/07/2024 Hava Durumu: Güneşli İşin Adı: (Proje adı) Şantiye: (Şantiye adresi)

| İş Kalemi | Birim | Yapılan İş Miktarı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Beton dökümü | m³ | 150 | Temel betonu |
| Demir bağlama | ton | 5 | Kolon demirleri |
| Duvar örme | m² | 300 | Tuğla duvar |
| ... | ... | ... | ... |

Kullanılan Malzemeler:

- Beton: 150 m³

- Demir: 5 ton

- Tuğla: 10.000 adet

- ...

İş Gücü:

- İşçi: 20

- Ustabaşı: 2

- Mühendis: 1

İş Makineleri:

- Beton pompası: 1

- Vinç: 1

- ...

İş Güvenliği Önlemleri:

- Baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı kullanımı

- İş güvenliği eğitimi

- ...

Diğer Notlar:

- ...

İmza:

Şantiye Şefi: (Adı Soyadı)

Önemli Not: Bu sadece bir örnektir. İhtiyacınıza göre tutanağı düzenleyebilirsiniz.

Hangi tutanağa ihtiyacınız olduğunu belirtirseniz, size daha detaylı bir örnek sunabilirim.